智学多模态 Agent
项目详细介绍与结项材料（第 2–4 部分）

智学多模态 Agent（zhixue-multimodal）

仓库：TinjiYDon/zhixue-multimodal　·　文稿日期：2026-08-14

结构：前半为项目详细介绍（可直接用于说明书/答辩开篇）；后半为第 2、3、4 部分关键词与信息补充，供组员扩写。

# 一、项目详细介绍

## 1.1 一句话定位

智学多模态 Agent 是面向课堂教学的多模态实时理解系统：完成课程音视频上传后，自动转写与版面识别，生成可交互时间轴，并支持基于课程内容的智能问答；提供 Vue3 Web 与 UniApp 微信小程序两端入口。

## 1.2 背景与意义

传统网课回放多为「整段视频 + 静态课件」，缺少细粒度时间索引与可追溯答疑。本项目将 ASR、OCR、时间轴与 RAG 串成一条可工程化交付的链路，使「听到的」与「看到的」在同一时间坐标系下可检索、可跳转、可引用，从而提升复习效率与答疑质量。项目坚持契约优先与 fixture 降级，适配教学团队在普通开发机上的联调与答辩演示。

## 1.3 功能范围

课程管理：Course 创建与查询（已落 PostgreSQL）。

媒体上传：MinIO 预签名上传、complete 校验、自动创建转写 Job。

多媒体处理：FFmpeg 抽音、ASR、OCR（真模型可选；fixture 默认可测）。

时间轴：GET timeline；支持 from-fixture 注入演示数据。

问答：POST /api/v1/courses/{id}/ask（课程隔离）。

前端：Web 课程列表/详情（字幕、时间轴、PPT、问答面板）；小程序列表与问答骨架。

## 1.4 技术架构

后端采用 FastAPI，前端为 Vue3 + Vite，小程序为 UniApp。基础设施通过 Docker Compose 提供 PostgreSQL（默认主机端口 5435）、Redis 与 MinIO。对象存储承载媒体文件；关系库承载 Course/Job 等业务实体；异步任务当前以 BackgroundTasks 触发 Worker，后续可演进为独立队列。API 契约以 OpenAPI（/docs）为准。

逻辑分层示意：

Web / miniapp → FastAPI（upload / courses / jobs / timeline / ask）→ PostgreSQL + MinIO +（可选）Redis；Worker → multimedia（ffmpeg / ASR / OCR）→ timeline / RAG。

## 1.5 协作与里程碑（摘要）

P0 多媒体 schema + fixture：已完成（PR #12）。

MILE-1 Course/Job PostgreSQL：已完成。

MILE-2 Web 接真 timeline/ask：骨架已完成（Issue #7 仍 open，待关验收标准）。

MILE-3 小程序骨架：已完成（PR #11）。

正式 pgvector RAG、MILE-4 答辩彩排：进行中/未做。

人工验收（2026-08-14）：有条件通过；详见 docs/ACCEPTANCE_ZHIXUE.md。

## 1.6 使用与演示要点

本地：docker compose up -d 后启动 uvicorn（8000）与 npm run dev（5173）。上传联调默认使用 mp4。演示路径建议：健康检查 → 课程列表 → 进入课程 → 刷新/注入 timeline → 提问。系统当前无账号登录体系，答辩表述需与此一致。Release 标签：zhixue-mile2。

## 1.7 边界与非目标

不与 ICU 预警/床位系统做运行时数据耦合。

不宣称生产级 WhisperX / 正式向量 RAG 已默认上线（除非后续文档改写并验收）。

视频区可为模拟播放器占位；真实流媒体播放为增强项。

# 二、第 2 部分 · 系统实现与工程交付（关键词与信息补充）

## 2.1 建议标题

系统架构、工程实现与可复现交付

## 2.2 核心关键词

仓独立 / 契约优先 / OpenAPI

FastAPI · Vue3 · UniApp

Docker Compose：PostgreSQL · Redis · MinIO

upload：presign → PUT → complete → 自动 Job

Worker / BackgroundTasks · media_key

FFmpeg 16kHz mono · ASR · OCR · schema 对齐

ZHIXUE_ASR_BACKEND=fixture 降级

timeline / from-fixture · ask 课程隔离

pytest 契约测试 · Release zhixue-mile2

## 2.3 信息补充（可写入正文的事实）

目录：backend/（API+服务+Worker）、web/、miniapp/、docker-compose.yml、docs/。

上传样例：lecture.mp4 / video/mp4；API 未做扩展名强制校验。

转写契约：backend/app/schemas/transcript.py（TranscriptResult / OcrResult）。

ask 路径必须为 POST /api/v1/courses/{id}/ask。

协作文档：TEAM_ASSIGNMENT.md、COLLABORATION.md、BACKLOG.md、OWNER_VS_TEAM.md。

质量门禁：backend pytest；禁止把 node_modules/.venv/大媒体样例无 Git。

已知限制：无登录；视频可为模拟区；RAG 仍可为占位；Issue #6/#7、PR #13 待收尾。

## 2.4 建议章节提纲

1. 总体架构图与模块职责（A Web / B miniapp / C 多媒体 / D Job / 负责人 API+RAG）

2. 上传与对象存储、Job 生命周期

3. 多媒体流水线与 fixture 策略

4. timeline 与前端交互（字幕、PPT、跳转）

5. ask 接口与课程隔离

6. 部署、配置与复现步骤

# 三、第 3 部分 · 实验评测与验收（关键词与信息补充）

## 3.1 建议标题

实验设计、指标与验收结论

## 3.2 核心关键词

契约测试 / schema 对齐

pytest：upload · ask · timeline · jobs · multimedia

冒烟：health → courses → timeline → ask

人工视觉验收 · 有条件通过

fixture ≠ 真 Whisper 上线

course_id 隔离

Open Issue #6 #7 · Open PR #13

## 3.3 信息补充（可引用数据）

2026-08-14：pytest 14 passed。

验收结论：有条件通过（见 ACCEPTANCE_ZHIXUE.md）。

截图：docs/acceptance-screens/01-home.png、02-course.png。

冒烟 API 均为 HTTP 200；后端日志无 Traceback/5xx（该次验收）。

轻微失败：首页「课程列表」标题重复；预期失败：模拟视频区、占位 RAG。

无登录/退出：冒烟用「进入课程→提问→回首页」替代。

## 3.4 建议章节提纲

1. 测试分层：单元契约 / 接口冒烟 / 人工视觉

2. 多媒体 schema 与 fixture 策略说明

3. 验收环境、步骤与结果表

4. 缺陷、风险与边界案例

5. 与下一阶段正式 RAG/真 ASR 的评测计划（可一笔带过）

# 四、第 4 部分 · 总结与展望（关键词与信息补充）

## 4.1 建议标题

工作总结、创新点、不足与下一步

## 4.2 核心关键词

课堂多模态实时 Agent

时间轴驱动的教与学

契约先行 · fixture 可演示

Web + 小程序双端

pgvector 正式 RAG（展望）

MILE-4 答辩彩排

工程方法可与其他 Agent 项目并列对照（零耦合）

## 4.3 信息补充

已完成（可写进总结）：

基建与 API 骨架、多媒体契约与 fixture、Course/Job PG、Web 真 API 骨架、小程序 P0、有条件验收通过。

创新点表述建议：

把 ASR/OCR/时间轴/问答落成可分工、可测试、可演示的垂直切片工程，而不是单次脚本。

用 fixture 分离「联调可用性」与「重模型依赖」，降低五人协作摩擦。

不足：

正式向量 RAG 与生产 ASR 未默认交付；Issue #6/#7 未关闭；PR #13 待审；无账号体系；UI 仍有小瑕疵。

下一步（对齐 ROADMAP）：

P0：关或重写 #6/#7；审 PR #13。

P1：pgvector RAG；MILE-4 五分钟彩排。

P2：真 WhisperX 本机验证；可选上传 MIME 白名单。

## 4.4 禁止表述（答辩红线）

「已具备完整账号登录与权限体系」。

「生产级 WhisperX 已默认上线」。

「与 ICU 风险/床位系统已打通」。

# 附录 · 文档与仓库索引

GitHub：https://github.com/TinjiYDon/zhixue-multimodal

进度：docs/PROGRESS.md · 路线：docs/ROADMAP.md · 变更：docs/CHANGELOG.md

验收：docs/ACCEPTANCE_ZHIXUE.md · 本仓结项框架：docs/REPORT_OUTLINE.md